Sygnatura akt: WPGiIE/ZP.341-06/2010

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” termomodernizacji 6 budynków użyteczności publicznej w gminie Skarszewy oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci ciepłowniczej oraz przyłącza C.O. w Skarszewach.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) o wartości zamówienia poniżej 4.845.000 euro.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” termomodernizacji 6 budynków użyteczności publicznej w gminie Skarszewy oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci ciepłowniczej oraz przyłącza C.O. w Skarszewach

Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z ............ stron.

..........................................................................

(przewodniczący komisji przetargowej)

Zatwierdzam w dniu ..................................................

..............................................................................

(data i podpis kierownika Zamawiającego)

- ZAMAWIAJĄCY

Nazwa Zamawiającego: Gmina Skarszewy

Adres Zamawiającego: Pl. Gen. J. Hallera 18, 83-250 Skarszewy

NIP: 592 – 20 – 56 - 164

REGON: 191 675 741

Tel.: (058) 588 – 22 – 01 Faks: (058) 588 – 26 – 51

E-mail: skarszewy@skarszewy.pl

Godziny urzędowania (pracy): od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530

- TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony (art. 39 – 46 ustawy Pzp) w związku z art. 10 ustawy Pzp.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” termomodernizacji 6 budynków użyteczności publicznej w gminie Skarszewy oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci ciepłowniczej oraz przyłącza C.O. w Skarszewach:

  - Opracowanie dokumentacji projektowanej (specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót, projekty wykonawcze, przedmiary robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wersja elektroniczna dokumentacji - format ogólnodostępny np. *.pdf) termomodernizacji 6 budynków użyteczności publicznej w gminie Skarszewy wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń (m.in. złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę) dla:

    - budynku Ośrodka Zdrowia w Pogódkach, ul. Sambora 2, Pogódki,

    - budynku Ośrodka Zdrowia w Skarszewach, ul. Dworcowa 11, Skarszewy,

    - budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Skarszewach, ul. Dworcowa 9, Skarszewy,

    - budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Skarszewach, ul. Kopernika 1, Skarszewy,

    - budynku Publicznej Szkoły Podstawowej, ul. Dworcowa 27, Skarszewy,

    - budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach, ul. Szkolna 9. Skarszewy.

  - Wykonanie termomodernizacji 6 budynków użyteczności publicznej w gminie Skarszewy na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej:

    - budynek Ośrodka Zdrowia w Pogódkach, ul. Sambora 2, Pogódki,

    - budynek Ośrodka Zdrowia w Skarszewach, ul. Dworcowa 11, Skarszewy,

    - budynek Publicznego Przedszkola nr 1 w Skarszewach, ul. Dworcowa 9, Skarszewy,

    - budynek Publicznego Przedszkola nr 2 w Skarszewach, ul. Kopernika 1, Skarszewy,

    - budynek Publicznej Szkoły Podstawowej, ul. Dworcowa 27, Skarszewy,

    - budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach, ul. Szkolna 9. Skarszewy.

  - Budowa odcinka sieci ciepłowniczej (etap III) ul. Grobla Mickiewicza – ul. Dworcowa wraz z montażem węzłów cieplnych w budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Skarszewach oraz w budynku Ośrodka Zdrowia w Skarszewach przy ul. Dworcowej.

  - Budowa przyłącza C.O. do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący opracowania dokumentacji projektowej „programy funkcjonalno – użytkowe” stanowią załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący budowy odcinka sieci ciepłowniczej oraz przyłącza C.O. - dokumentacja techniczna, przedmiary robót - stanowi załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

- OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOPWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADNIE

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI GWARNCJI

- Wymagany termin realizacji robót – maksymalnie 400 dni licząc od dnia podpisania umowy.

- Na wykonane roboty Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji, liczonych od daty końcowego odbioru robót.

- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW

- Wykonawcą w siwz określa osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

- O udzielenie zamówienia określonego w części III siwz mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,

  - spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,

  - spełniają warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) proporcjonalne swoim rodzajem i wartością do robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, a polegających na:

    - wykonaniu robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” termomodernizacji budynków o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto w każdym zadaniu,

    - wykonaniu robót budowlanych rurociągu z rur preizolowanych o długości nie mniejszej 900,00 mb o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto w każdym zadaniu,

  - spełniają warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone:

    - osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej,

    - osobą, którą będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej,

  - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 2.500.000,00 zł.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy musza się wykazać dokumentami określonymi w części 9 siwz.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki. O których mowa w ust. 2 pkt 1,5 musi spełniać każdy z wykonawców. Warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3, 4 wykonawcy mogą spełniać je łącznie.

- INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

- Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 2 do siwz);

  - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 3 do siwz);

  - aktualny odpis z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;

  - aktualne zaświadczenie właściwe naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składana ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wg załącznika nr 4 do siwz);

  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wpisanych do właściwej izby inżynierów budownictwa, posiadających aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (wg załącznika nr 5 do siwz). Wykonawca złoży oświadczenie, ze w/w osoby posiadają wymagane uprawnienia budowlane (wg załącznika nr 6 do siwz);

  - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 2.500.000,00 zł.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium rzeczpospolitej polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części 9 siwz ust. 1 pkt 3, 4, 5, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym na siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat bądź składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności bądź wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. poprzedzającym, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby bądź kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- Dokument, o którym mowa w części 9 pkt 2 ppkt l, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w części 9 pkt 2 ppkt 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy - do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. l ustawy Pzp.

- Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia/dokumenty, o których mowa w ust. l pkt l, 3, 4, 5 i 8, składa każdy nich. Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w ust. l pkt 2, 6 i 7, Wykonawcy składają wspólnie.

- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

  - Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w formie faksu ( 058 588 – 26 – 51) oraz w formie elektronicznej (skarszewy@skarszewy.pl). Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków oraz informacji przekazanych za pomocą faksu lub e-maila zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza. Oferty składa się w formie pisemnej. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma, składane osobiście, w godzinach pracy, tj. w dni robocze od godz.730 – 1530.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono istotne warunki zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści je na swojej stronie internetowej, na której zamieszczono siwz.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść siwz. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i jest dla nich wiążąca. Zmianę siwz Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, na której udostępniono siwz.

  - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami.

- OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

- Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami zamawiający upoważnia:

- Pana Ryszarda Muchowskiego – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,

- Pana Andrzeja Janikowskiego – w sprawach dotyczących procedur udzielania zamówienia publicznego.

- Osoby wymienione w ust. poprzedzającym nie mają upoważnienia do udzielania Wykonawcom informacji w zakresie wyjaśnienia treści istotnych warunków zamówienia. Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiążące.

- Osoby wymienione w części 11 siwz ust. l są upoważnione do udostępnienia do wglądu dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pisemny wniosek Wykonawcy.

- Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). Wykonawca, który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą.

- Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

- Wadium wnoszone w formie poręczeń i/lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego 54834000010100014320000006, z dopiskiem „wadium w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” termomodernizacji 6 budynków użyteczności publicznej w gminie Skarszewy oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci ciepłowniczej oraz przyłącza C.O. w Skarszewach” (a dowód wpłaty lub jego kopię, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, należy załączyć do oferty). Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

- Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takiego zabezpieczenia żądano).

- Na pisemny wniosek Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.

- Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli:

  - Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający zatrzyma wadium z odsetkami również w sytuacji, gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. l, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Zamawiający zwraca wadium wniesione w formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od daty składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. poprzedzającym, nie powoduje utraty wadium.

- Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu do składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- Nie później niż 7 dni przed upływem ważności wadiów Zamawiający wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie zostanie wniesione po wyborze najkorzystniejszej oferty, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę według poniższych zasad:

  - treść oferty musi odpowiadać treści siwz;

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

  - oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta powinna być złożona zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz - formularz oferty;

  - oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem;

  - oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty;

  - upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty;

  - wszelkie pełnomocnictwa, dołączone do oferty, muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;

  - w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo takie może również wynikać z umowy konsorcjum, którą w tym przypadku w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie Wykonawca załącza do oferty;

  - kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do jej podpisania (na każdej zapisanej stronie);

  - wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę;

  - oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego i oznaczona poprzez umieszczenie na niej nazwy i adresu Zamawiającego, nazwy i adresu Wykonawcy oraz opisu: „Oferta na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” termomodernizacji 6 budynków użyteczności publicznej w gminie Skarszewy oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci ciepłowniczej oraz przyłącza C.O. w Skarszewach”;

  - ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać;

  - oferta może być zmieniona lub wycofana poprzez złożenie oświadczenia oznaczonego w sposób określony w części 14 siwz pkt 11 z dodatkowym opisem: „Wycofanie" lub „Zmiana oferty";

  - oferta powinna być spięta w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek;

  - koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

- formularz oferty, stanowiący (załącznik nr 1 do siwz),

- kosztorys ofertowy,

- dokumenty i oświadczenia, o których mowa w części 9 siwz,

- potwierdzenie wniesienia wadium (w przypadku gdy jest wnoszone w formie innej niż pieniężna).

- Dokumenty, o których mowa w części 9 siwz, są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Wszystkie dokumenty złożone w innym języku niż polski winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę;

- Wykonawca składając ofertę, może zastrzec, że nie mogą być udostępniane znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji „przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności". Zastrzeżenie winno być wówczas dokonane poprzez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „część jawna ofert" i „część tajna oferty”. Oferta złożona bez podziału na części jawną i tajną jest ofertą jawną. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 18, 83-250 Skarszewy, w sekretariacie, w terminie do dnia 21.06.2010 r., do godziny 1000.

- Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego i oznakowane następująco: „Oferta na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” termomodernizacji 6 budynków użyteczności publicznej w gminie Skarszewy oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci ciepłowniczej oraz przyłącza C.O. w Skarszewach” i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

- Ofertę złożoną po terminie składania ofert zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Zamawiający przedłuża termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmian treści siwz, jeżeli dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach będzie niezbędny.

- Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

- O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego Wykonawcę, któremu przesłano siwz, oraz zamieści informację na strome internetowej.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

- Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu: 21.06.2010 r., do godziny 1005. w Sali posiedzeń, w swojej siedzibie, pokój nr 13.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

- Informacje, o których mowa w ust. 7 i 10, doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym do siwz formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do siwz) według zasad określonych w sposobie wypełniania tego formularza.

- Cena oferty musi wynikać z załączonego do oferty szczegółowego kosztorysu ofertowego (z uwzględnieniem dodatkowych pozycji dotyczących prac projektowych i termomodernizacyjnych), opracowanego na podstawie przedmiaru robót przekazanego przez Zamawiającego (załącznik nr 9 do siwz). Cena poszczególnych zakresów robót musi uwzględniać wszystkie składniki kosztów niezbędnych do ich wykonania.

- Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- IN FORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW

- Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

- Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego dodatkowych ofert.

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

- Cena oferty 100 %

- Punkty będą przyznawane według wzoru:

- Cena oferowana najniższa

- C= 				x 100

- Cena oferty badanej

- O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów. Pod uwagę będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

  - oczywiste omyłki pisarskie;

  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji z Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty, oraz dokonywał jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, z wyjątkiem określonym w ust. poprzedzającym.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której opublikowano siwz, i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 93 ustawy Pzp.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, w sposób określony w pkt 10.1 siwz (faksem, pocztą elektroniczną); albo 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przekazane w inny sposób (pisemnie).

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wysokości 5%  ceny całkowitej podanej w ofercie.

- WZÓR UMÓWY

- Postanowienia umowy Zamawiający zawarł we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do siwz.

- Poza przypadkami określonymi w umowie zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach:

    - zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:

  - o charakterze niezależnym od stron,

  - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,

  - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie;

- Za silę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.

    - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;

    - powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;

    - zmiany lub innej istotnej zmiany w ilości jakiegokolwiek elementu prac objętych umową (dotyczy to kontraktów obmiarowych, przewidujących wynagrodzenie kosztorysowe);

    - wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia;

    - gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Zgodnie z art. 180 ustawy Pzp wobec czynności Zamawiającego podjętych niezgodnie z ustawą w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy przysługuje odwołanie. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę,

  - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

  - odrzuceniu oferty odwołującego.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesiania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przestanę w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (faksem lub pocztą elektroniczną); albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesiane w inny sposób (pisemnie).

- Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia lub postanowień siwz wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zastosowanie ma art. 27 ust. 2.

- Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale 2 (art. 180-198) ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W innych sprawach nieuregulowanych w siwz mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

- Formularz ofertowy.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór.

- Oświadczenie - wykaz zrealizowanych zamówień - wzór.

- Oświadczenie - wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia - wzór.

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia - wzór.

- Wzór umowy.

- Programy „funkcjonalno – użytkowe”.

- Dokumentacja techniczna wraz przedmiarami robót.

Załącznik nr 1 do siwz

......................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy)

...........................................

(miejscowość i data )

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego

pod Nr KRS: ...............................................

lub wpisanym do ewidencji

działalności gospodarczej

pod Nr .............................  z dnia ................

REGON .......................................................

telefon	...............................  faks .................

E-mail	..........................................................

OFERTA

- Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonaniu robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” termomodernizacji 6 budynków użyteczności publicznej w gminie Skarszewy oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci ciepłowniczej oraz przyłącza C.O. w Skarszewach, oferujemy wykonanie zamówienia za łączną kwotę, wynikającą z załączonego kosztorysu ofertowego:

- ........................................... zł netto + ....................... % VAT = .............................................. zł

- brutto słownie: ..............................................................................................................................

- .............................................................................................................................. złotych brutto.

- na którą składa się:

    - Opracowanie dokumentacji projektowanej termomodernizacji 6 budynków użyteczności publicznej w gminie Skarszewy wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń:

- ........................................... zł netto + ....................... % VAT = .............................................. zł

- brutto słownie: ..............................................................................................................................

- .............................................................................................................................. złotych brutto.

    - Wykonanie termomodernizacji 6 budynków użyteczności publicznej w gminie Skarszewy na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej:

- ........................................... zł netto + ....................... % VAT = .............................................. zł

- brutto słownie: ..............................................................................................................................

- .............................................................................................................................. złotych brutto.

    - Budowa odcinka sieci ciepłowniczej (etap III) ul. Grobla Mickiewicza – ul. Dworcowa wraz z montażem węzłów cieplnych w budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Skarszewach oraz w budynku Ośrodka Zdrowia w Skarszewach przy ul. Dworcowej:

- ........................................... zł netto + ....................... % VAT = .............................................. zł

- brutto słownie: ..............................................................................................................................

- .............................................................................................................................. złotych brutto.

    - Budowa przyłącza C.O. do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach:

- ........................................... zł netto + ....................... % VAT = .............................................. zł

- brutto słownie: ..............................................................................................................................

- .............................................................................................................................. złotych brutto.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia, nie wnosimy do nich uwag.

- Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie maksymalnie 400 dni licząc od dnia podpisania umowy.

- Oświadczamy, że na wykonane roboty udzielimy 36 miesięcy gwarancji, liczonych od daty końcowego odbioru robót.

- Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom do wykonania następujące prace:

- ................................................................................................................................................

- ................................................................................................................................................

- ................................................................................................................................................

- Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach wynikających z siwz, w miejscu i terminie wyznaczonych przez Zamawiającego, oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od termin składania ofert.

Oferta została złożona na ........... kolejno ponumerowanych kartkach. Integralną część ofert stanowią następujące dokumenty.

- ..............................................................................................................................................

- ..............................................................................................................................................

- ..............................................................................................................................................

- ..............................................................................................................................................

- ..............................................................................................................................................

..........................................				....................................................................

(miejscowość i data)				               (podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do siwz

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp).

..........................................				....................................................................

(miejscowość i data)				               (podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do siwz

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, tj.:

  - posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

  - posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,

  - dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

(na podstawie przepisów art. 22 ust. 1 i 2 ustawy Pzp)

..........................................				....................................................................

(miejscowość i data)				               (podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do siwz

OŚWIADCZENIE

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone -co najmniej jedno zamówienie (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) proporcjonalne swoim rodzajem i wartością do robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, a polegających na:

  - wykonaniu robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” termomodernizacji budynków o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto w każdym zadaniu,

  - wykonaniu robót budowlanych rurociągu z rur preizolowanych o długości nie mniejszej 900,00 mb o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto w każdym zadaniu,

| Lp. | Zamawiający | Przedmiot zamówienia - rodzaj | Data i miejsce wykonania | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Załączniki:

- dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

..........................................				....................................................................

(miejscowość i data)				               (podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do siwz

OŚWIADCZENIE

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wpisanych do właściwej izby inżynierów budownictwa, posiadających aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, tj.:

  - osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej,

  - osobą, którą będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej.

| Lp. | Imię i nazwisko | Informacje na temat kwalifikacji opisanych w pkt 8.2.4) siwz |  | Zakres wykonanych czynności |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rodzaj uprawnień | Specjalizacja |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

..........................................				....................................................................

(miejscowość i data)				               (podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do siwz

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że osoby wymienione w załączniku nr 5 posiadają wymagane uprawnienia budowlane związane z realizacją zadania objętego niniejszym postępowaniem.

Załączniki:

- ewentualne uprawnienia i zaświadczenia o wpisie na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego,

.

..........................................				....................................................................

(miejscowość i data)				               (podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do siwz

WZÓR UMOWY

Załącznik nr 8 do siwz

PROGRAMY „FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE”

  - budynku Ośrodka Zdrowia w Pogódkach, ul. Sambora 2, Pogódki,

  - budynku Ośrodka Zdrowia w Skarszewach, ul. Dworcowa 11, Skarszewy,

  - budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Skarszewach, ul. Dworcowa 9, Skarszewy,

  - budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Skarszewach, ul. Kopernika 1, Skarszewy,

  - budynku Publicznej Szkoły Podstawowej, ul. Dworcowa 27, Skarszewy,

  - budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach, ul. Szkolna 9. Skarszewy.

Załącznik nr 9 do siwz

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

WRAZ PRZEDMIARAMI ROBÓT