Załącznik nr 7 do siwz

# WZÓR UMOWY

# Nr WPGiIE/ZP. 342 – 06/2010

z dnia ................................

Zawarta w dniu .....................r. w Skarszewach pomiędzy Gminą Skarszewy, w imieniu której działa Urząd Miejski w Skarszewach, mającą siedzibę w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 18, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

## Dariusza Skalskiego 	-	Burmistrza Skarszew

przy udziale:

## Mirosławy Drzymalskiej    	-   	Główny Księgowy Urzędu Miejskiego

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

### ..........................		- 	.............................

została zawarta umowa o następującej treści

§1

Przedmiot zamówienia

Zgodnie z przetargiem nieograniczonym Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

- Roboty budowlane w trybie „zaprojektuj i wybuduj” termomodernizacji 6 budynków użyteczności publicznej w gminie Skarszewy oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci ciepłowniczej oraz przyłącza C.O. w Skarszewach

  - Opracowanie dokumentacji projektowanej (specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót, projekty wykonawcze, przedmiary robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wersja elektroniczna dokumentacji - format ogólnodostępny np. *.pdf) termomodernizacji 6 budynków użyteczności publicznej w gminie Skarszewy wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń (m.in. złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowę) dla:

    - budynku Ośrodka Zdrowia w Pogódkach, ul. Sambora 2, Pogódki,

    - budynku Ośrodka Zdrowia w Skarszewach, ul. Dworcowa 11, Skarszewy,

    - budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Skarszewach, ul. Dworcowa 9, Skarszewy,

    - budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Skarszewach, ul. Kopernika 1, Skarszewy,

    - budynku Publicznej Szkoły Podstawowej, ul. Dworcowa 27, Skarszewy,

    - budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach, ul. Szkolna 9. Skarszewy.

  - Wykonanie termomodernizacji 6 budynków użyteczności publicznej w gminie Skarszewy na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej:

    - budynek Ośrodka Zdrowia w Pogódkach, ul. Sambora 2, Pogódki,

    - budynek Ośrodka Zdrowia w Skarszewach, ul. Dworcowa 11, Skarszewy,

    - budynek Publicznego Przedszkola nr 1 w Skarszewach, ul. Dworcowa 9, Skarszewy,

    - budynek Publicznego Przedszkola nr 2 w Skarszewach, ul. Kopernika 1, Skarszewy,

    - budynek Publicznej Szkoły Podstawowej, ul. Dworcowa 27, Skarszewy,

    - budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach, ul. Szkolna 9. Skarszewy.

  - Budowa odcinka sieci ciepłowniczej (etap III) ul. Grobla Mickiewicza – ul. Dworcowa wraz z montażem węzłów cieplnych w budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Skarszewach oraz w budynku Ośrodka Zdrowia w Skarszewach przy ul. Dworcowej.

  - Budowa przyłącza C.O. do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący opracowania dokumentacji projektowej „programy funkcjonalno – użytkowe” stanowią załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący budowy odcinka sieci ciepłowniczej oraz przyłącza C.O. - dokumentacja techniczna, przedmiary robót - stanowi załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 2

Terminy wykonania

            - Wymagany termin realizacji robót – maksymalnie 400 dni licząc od dnia podpisania umowy.

            - Harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania przedmiotu umowy uwzględniający etapy i terminy określone w ust. 1 zostanie dostarczony przez Wykonawcę w terminie do 3 dni od podpisania umowy, po akceptacji przez Zamawiającego będzie załącznikiem do umowy. Harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na każde wezwanie Zamawiającego.

            - Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 3

Wynagrodzenie i płatności

- Ustala się na podstawie oferty stanowiącej załącznik do niniejszej umowy całkowite wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy w kwocie:

- ..................................... zł netto + ................. % VAT = ........................................... zł

- brutto słownie: ................................................................................................................

- .................................................................................................................. złotych brutto.

- Cena oferty musi wynika z kosztorysu ofertowego (z uwzględnieniem dodatkowych pozycji dotyczących prac projektowych i termomodernizacyjnych), opracowanego na podstawie przedmiaru robót przekazanego przez Zamawiającego. Cena poszczególnych zakresów robót uwzględnia wszystkie składniki kosztów niezbędnych do ich wykonania.

- Rozliczenie za wykonane zamówienie odbędzie się na podstawie faktur przejściowych za etapy prac i robót określone w umowie i harmonogramie rzeczowo – finansowym.

- Suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Faktura końcowa wystawiona będzie po zakończeniu robót, rozliczeniu końcowym i odbiorze zakresu umownego.

- W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone w § 10 umowy.

- Podstawę fakturowania będzie stanowił protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego.

- Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego, na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze, z zastrzeżeniem punktu 5.

- Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wynagrodzenia robót.

§ 4

Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie w ustalonym terminie z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami dokumentów umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy aż do momentu odbioru oraz pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w trakcie realizacji robót.

- Do obowiązków Wykonawcy należy przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. na terenie obiektu. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy oraz zabezpieczyć teren budowy, a także zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa na swój koszt.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci.

- Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty z należytą starannością. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania oraz usunięcia wad.

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do wskazanych materiałów dokumenty dopuszczeniowe: certyfikaty, deklaracje zgodności z PN, aprobaty techniczne w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją lub inne wymagane. Na żądanie Zamawiającego, w zakresie zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy, Wykonawca zapewni – na własny koszt, potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy oraz materiałów do wykonania badań.

- Do obowiązków Wykonawców należy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawców (jeśli występują).

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru robót.

- Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie czynności związanych z przygotowaniem przedmiotu umowy do odbioru umowy do odbioru końcowego i przekazania Zamawiającemu.

- Do odbioru końcowego strony przystąpią w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do usunięcia wad ujawnionych podczas odbioru i w okresie gwarancji.

- Do obowiązków Wykonawcy należy ścisła współpraca z Zamawiającym w czasie realizacji zamówienia.

§ 5

Zamawiający

- W imieniu Zamawiającego funkcję inspektora nadzoru sprawować będzie ...............................................

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie w dniu podpisania umowy niezbędnych materiałów związanych realizacją przedmiotu zamówienia,

- protokolarne przekazanie placu budowy,

- sprawowanie nadzoru budowlanego nad robotami przewidzianymi niniejszą umową (inspektor nadzoru),

- wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody oraz miejsca na zaplecze socjalno – magazynowe,

- terminowa zapłata faktur,

- dokonywanie odbioru robót ulegających zakryciu bądź zanikających, odbioru końcowego robót (inspektor nadzoru przy udziale Zamawiającego).

- Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeń budowy.

§ 6

Odbiory

- Odbiory robót zanikających, ulegających zakryciu oraz częściowe, będą dokonywane przez inspektorów nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- Do dokonania odbioru Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru niezbędne i żądane prze niego dokumenty, w szczególności wymagane świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranych robót.

- Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego nastąpi nie później niż w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia do dziennika budowy przez Wykonawcę gotowości do odbioru potwierdzonej przez inspektora nadzoru.

- Odbiór końcowy może nastąpić tylko wtedy, gdy komisja nie stwierdzi żadnych wad czy usterek w przedmiocie odbioru.

§ 7

Gwarancje

- Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

- Bieg gwarancji liczy się od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Na urządzenia dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę obowiązuje gwarancja podana w dokumentach gwarancyjnych producenta. Bieg gwarancji liczy się od daty ich odbioru. Przy odbiorze końcowym Wykonawca przedłoży sposób organizacji serwisu gwarancyjnego zapewniający niezwłoczne usuniecie awarii.

- Wykonawca obowiązany jest usunąć w ustalonym terminie na własny koszt wady stwierdzone w protokole końcowego odbioru robót oraz powstałe z jego winy wady wykonanych robót ujawnione w okresie gwarancji.

- Strony ustalają pierwszy przegląd w okresie gwarancji po upływie pierwszego roku. Z przeprowadzonego przeglądu wykonanych robót strony sporządzają protokół, w którym wyszczególnią ewentualne wady i usterki określając jednocześnie termin ich usunięcia.

- Zamawiający (poprzez inspektora nadzoru) wyznaczy pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji.

- Jeżeli wady nie zostaną usunięte w ustalonym terminie Zamawiający niezależnie od dochodzonych kar umownych będzie uprawniony do zlecenia usunięcia wad innemu wykonawcy, a koszty usunięcia wad poniesie Wykonawca.

- Jeżeli ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą umożliwiały eksploatację lecz nie będą nadawały się do usunięcia, strony przewidują możliwość obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadkach spornych strony powołują rzeczoznawcę, którego koszty pokryje strona dla której wynik ekspertyzy będzie negatywny.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie: ……………. w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie tj……………… zł słownie:..…………………..………………………….

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, a pozostałe 30 % wysokości wynagrodzenia mające pokryć roszczenia z tytułu rękojmi zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku jej nie dochowania Zamawiający przeznaczy na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy z faktur.

§ 9

Ubezpieczenia

- Wykonawca zawarł umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 200.000 zł (a w przypadku jej braku, przedstawił inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności)

- Wykonawca winien przed rozpoczęciem robót zawrzeć umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu strat i szkód, za które odpowiada na podstawie niniejszej umowy:

  - ubezpieczenie robót, materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego stanowiących przedmiot umowy do wysokości minimum ceny umownej,

  - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy w zakresie szkód będących następstwem nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,

- Wykonawca nie zostanie dopuszczony do robót, jeśli nie zawrze wymaganych w pkt. 2 ubezpieczeń. Wykonawca w terminie 2 dni przed przekazaniem terenu budowy przedłoży Zamawiającemu stosowne polisy ubezpieczeniowe. Zamawiający do czasu przedłożenia dokumentów ubezpieczeniowych nie przekaże terenu budowy, a zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

§ 10

Kary umowne

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego -10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

- w przypadku zwłoki w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,5 % należnego wynagrodzenia za ten przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad lub niedoróbek,

- za spóźnienie w usunięciu wad z tytułu gwarancji jakości wydanego Zamawiającemu dzieła budowlanego, w wysokości 0,5 % za każdy dzień opóźnienia.

  - Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać stron prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

  - Kary umowne dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy.

  - Wykonawcy przysługuje prawo wystąpienia o odsetki ustawowe za opóźnienie zapłaty przez Zamawiającego.

  - Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

§ 11

Koordynacja robót

Ze strony Wykonawcy funkcje kierownika budowy pełnić będzie: ...........................………… .

§ 12

Odstąpienie od umowy

- Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub jej wypowiedzenie wyłącznie w przypadkach przewidzianych we właściwych przepisach praw.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany Wykonawcy w przypadku stwierdzenia przerwy w realizacji robót powyżej 14 dni, nie będących przerwą technologiczną.

- Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej i mogą być dokonane zgodnie z punktem 21.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przekazane w rozumieniu art. 509 Kodeksu cywilnego bez zgody Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy.

- Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.

- Integralnymi częściami umowy są:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 					WYKONAWCA