Załącznik nr 4

# PROJEKT UMOWY Nr ZP. 342 – 04/2007

z dnia .................................

Zawarta w dniu ............................... w Skarszewach pomiędzy Gminą Skarszewy, w imieniu której działa Urząd Miejski w Skarsezwach, mającą siedzibę w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 18, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

## Dariusza Skalskiego 	-	Burmistrza Skarszew

przy udziale:

## Mirosławy Drzymalskiej    	-   	Główny Księgowy Urzędu Miejskiego

a

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

### ..................................		- 	................................................

została zawarta umowa o następującej treści

§1

Przedmiot zamówienia

- Zgodnie z przetargiem nieograniczonym Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Budowa kolektora deszczowego i nawierzchni ulic Cisowej i Rzemieślniczej w Skarszewach

Kod CPV: 45233120-6

Kod CPV: 45231000-5

Zakres rzeczowy:

- Budowa kanalizacji deszczowej:

- kanalizacja z rur PCV 200 x 5,9					- 156,5 mb,

- kanalizacja z rur PCV 315 x 9,2					- 140,0 mb,

- kanalizacja z rur PCV 400 x 11,7					- 570,5 mb,

- studzienki rewizyjne Ø 1200 mm					- 7 szt.

- studzienki rewizyjne Ø 1400 mm					- 19 szt.

- Budowa nawierzchni ulic:

  - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm	- 5.572,9 m2,

  - podbudowa z kruszywa łamanych gr. 15 cm			- 5.572,9 m2,

  - nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej

(warstwa wiążąca 6 cm, warstwa ścieralna 4 cm)			- 5.572,9 m2,

  - chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

(na podsypce cementowo – piaskowej)				- 924,7 m2,

- Pomiary powykonawcze i obsługa geodezyjna				- 1 kpl.

Zgodnie z projektem technicznym zadania, przedmiarem robót, ofertą wykonawcy.

§2

Postanowienia ogólne

Przy realizacji umowy należy mieć na względzie, aby była ona realizowana w sposób zapewniający:

- bezpieczeństwo osób i mienia,

- ochronę środowiska,

- ochronę zdrowia i życia ludzi przed skutkami stosowanych procesów technologicznych,

- warunki zdrowotne oraz niezbędne warunki do korzystania z budowanego obiektu,

- racjonalne wykorzystanie energii, wody, pozostałych mediów,

- warunki użytkowania zgodne z przeznaczeniem obiektu,

- ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.

§3

Kolejność ważności dokumentów

- W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót określonych w umowie oraz zakresu obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów:

- umowa,

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- specyfikacja techniczna,

- oferta przetargowa z kosztorysem ofertowym,

- dokumentacja projektowa,

- inne dokumenty stanowiące część umowy.

§4

Umowa o roboty budowlane

Przez zawarcie niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu przedmiot zamówienia wykonany zgodnie z prawem budowlanym, dokumentacją projektowa, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, a w szczególności techniczno —budowlanymi oraz polskimi normami, a Zamawiający zobowiązuje się do dokonania czynności związanych a przygotowaniem przedmiotu zamówienia do wykonania, odebraniem przedmiotu zamówienia po wykonaniu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

§5

Nadzór inwestorski

- Zamawiający wyznacza: ...................................................................... do sprawowania nadzoru inwestorskiego.

- Wykonując nadzór inwestorski określony przez Zamawiającego, Inspektor Nadzoru działać będzie w procesie wykonywania robót budowlanych w interesie Zamawiającego m.in. poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji tych robót z dokumentacją projektowa, przepisami prawa budowlanego i innymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w umowie, Inspektor Nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z żadnego ze zobowiązań wynikających z umowy.

- Jeżeli w toku realizacji umowy Inspektor Nadzoru z uwagi na okoliczności uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca winien zastosować się do polecenia. Inspektor Nadzoru winien w takim przypadku wystawić pisemne potwierdzenie swojej decyzji 
i niezwłocznie zawiadomić o zaistniałej sytuacji Zamawiającego.

- Inspektor Nadzoru przy wydawaniu swoich decyzji, opinii kieruje się jedynie zasadami obiektywizmu, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności dla jak najlepszej realizacji zamówienia.

§6

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem budowlanym, dokumentacją projektowa, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz usunięcie wszelkich wad i usterek z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. W szczególności Wykonawca winien:

- przejąć plac budowy i przygotować się do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:

- wyposażyć zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, które są niezbędne dla lub podczas wykonywanych robót,

- doprowadzić na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna itp.) oraz pokryć koszty ich poboru przez cały okres wykonywania robót,

- dokonać niezbędnych zajęć dróg, chodników itp. — na własny koszt, po uzyskaniu zezwoleń od właściwych organów i urzędów,

- oznaczyć plac budowy lub inne miejsca, na których, pod którymi lub przez które mają być prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą stanowić część placu budowy,

- zapewnić pełne zabezpieczenie placu budowy w tym pełną ochronę osób i mienia,

- utrzymać roboty w dobrym stanie z należytą troską i pilnością należy zapewnić stałą i wykwalifikowaną kadrę robotniczą wraz z nadzorem, materiały, urządzenia i wszelkie inne rzeczy, zarówno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, niezbędne dla wykonania i utrzymania robót w stopniu, w jakim wymaga tego jakość robót,

- przestrzegać przepisy prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp. Oraz umożliwić wstęp na plac budowy pracownikom organów państwowych, celem dokonania kontroli i udzielić im informacji i pomocy wymaganych przepisami,

- podjąć wszelkiej niezbędne działania celem ochrony środowiska naturalnego na placu budowy i poza nim oraz unikać szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich i dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania,

- opracować szczegółowy harmonogram wykonywania robót,

- zapewnić na czas trwania robót niezbędne, stałe kierownictwo robót i utrzymywać je tak długo, jak tego wymaga wykonanie zakresu umownego robót,

- zatrudnić na budowie, przy budowie i utrzymaniu robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- nadzór techniczny, który jest komplety i kompetentny dla zapewnienia nadzoru wykonywanych robót we wszystkich branżach,

- robotników jacy są niezbędni dla właściwego terminowego wykonania i utrzymania robót,

- prawidłowo usytuować roboty w stosunku do punktów linii i poziomów odniesienia, wynikających z dokumentacji lub wskazówek Zamawiającego,

- ubezpieczyć roboty od wszelkich strat lub szkód,

- utrzymać plac budowy na własny koszt w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłocznie usuwać zbędne materiały, odpadki i śmieci, urządzenia prowizoryczne itp. na uzgodnione z Zamawiającym miejsce składowania,

- po zakończeniu robót usunąć poza plac budowy na własny koszt wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawić cały plac budowy czysty i nadający się bezpośrednio do użytkowania,

- udzielić Zamawiającemu informacji o personelu nadzorującym budowę, zatrudnionych robotnikach, czasie pracy oraz pracującym sprzęcie,

- zawiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- na żądanie Zamawiającego przerwać roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba  zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem,

- natychmiast zgłaszać konieczność wykonania robót dodatkowych,

- realizować roboty w kolejności i terminach wynikających ze szczegółowego harmonogramu robót,

- zawiadomić Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej,

- przeprowadzić rozruch technologiczny zainstalowanych urządzeń,

- przekazać Zamawiającemu przedmiot zamówienia po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania,

- usunąć niezwłocznie ujawnione usterki,

- wykonać na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania (jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem) a także dokonać prób niszczących wykonanych robót (odkucia, wycinki itp.),

- zapewnić właściwą koordynację robót wykonywanych przez podwykonawców.

- Przyjmuje się, że Wykonawca dokonał inspekcji, wizji lokalnej, badania placu budowy i jego otoczenia oraz uzyskał informacje jakie były dostępne i uznał je za wystarczające (w granicach w jakich było to osiągalne biorąc pod uwagę koszt i czas) przed złożeniem oferty, co do:

- ukształtowania i natury terenu, włączając w to warunki podpowierzchniowe,

- warunków hydrologicznych i meteorologicznych,

- rozmiaru i charakteru robót a także materiałów do wykonania i wykończenia oraz usunięcia wszelkich usterek jakie w nich mogą powstać,

- środków potrzebnych do uzyskania dostępu i zagospodarowania placu budowy.

- Przyjmuje się, że Wykonawca oparł swoją ofertę na danych zażądanych i udostępnionych przez Zamawiającego oraz na własnych badaniach i inspekcji terenu jak to wyżej opisano.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, działając w jego imieniu i na jego rzecz będzie Kierownik Budowy w osobie: ...............................................

§7

Szczegółowy harmonogram

- W terminie 3 dni od daty podpisania umowy Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inspektorowi Nadzoru szczegółowy harmonogram wykonania zamówienia, z którego powinna wynikać kolejność wykonywania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót, z uwzględnieniem koniecznej koordynacji robót. Szczegółowy harmonogram winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Realizacja zadań wynikająca ze szczegółowego harmonogramu stanowi podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonane i odebrane roboty.

§8

Opóźnienie robót

- Jeżeli w stosunku do harmonogramu, z winy Wykonawcy nastąpi opóźnienie w wykonaniu umowy, Zamawiający może przerwać wykonywanie robót przez Wykonawcą i odstąpić od umowy w całości lub w odniesieniu do części robót oraz zlecić realizację niewykonanych robót osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt tych robót zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawcę.

- W wyżej opisanym przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonane roboty, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu odstąpienia przez niego od umowy.

- W przypadku przerwania robót i odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacji określonej powyżej, dokonuje on odbioru wykonanych robót i na tej podstawie rozlicza wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczając jednocześnie termin na opróżnienie placu budowy z osób, materiałów i urządzeń Wykonawcy, które Zamawiający uzna za zbędne.

§9

Zabezpieczenie dróg oraz tras dojazdu

- Wykonawca winien zastosować wszelkie niezbędne środki, celem zabezpieczenia dróg łączących lub prowadzących na plac budowy przed uszkodzeniem spowodowanym przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców. Wykonawca winien odpowiednio dobrać trasy, wybierać i używać właściwie pojazdy, tak, aby ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy lub Podwykonawców nie naruszał (lub ograniczał naruszenie do niezbędnego minimum) konstrukcji budynków, budowli i innych obiektów położonych przy trasach oraz przepisów o ochronie środowiska.

- W przypadku powstania roszczeń związanych z naruszeniem postanowień, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do ich samodzielnego zaspokojenia.

§10

Dokumentacja projektowa

- Zamawiający przekaże Wykonawcy po jednym komplecie dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę Biuro Projektowe Krzysztof Ziegart, ul. Dr Maja 5E, 83-200 Starogard Gdański.

- Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić na piśmie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych nie objętych dokumentacją projektową i których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania oferty.

- W uzasadnionych przypadkach Wykonawca ma prawo żądać przybycia na plac budowy Projektanta celem rozstrzygnięcia wątpliwości związanych z realizacją projektu. Żądanie takie podlega wpisowi do dziennika budowy.

§11

Roboty dodatkowe

- Konieczność wykonania robót nie objętych dokumentacją projektową oraz robót dodatkowych winna być odnotowana przez Wykonawcę w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru wraz z Wykonawcą winni sporządzić na tę okoliczność odpowiedni protokół konieczności.

- Zamawiający może udzielić zamówienia dodatkowego na roboty dodatkowe, jeżeli wartość zamówienia nie przekroczy 20 % wartości uprzedniego zamówienia, a zachodzi konieczność zachowania tych samych norm, parametrów, standardów. W przypadku gdyby Zamawiający zechciał skorzystać z oferty Wykonawcy, winien on zamówienie dodatkowe wykonać na warunkach określonych w odrębnej umowie.

- Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał roboty dodatkowe bez uzyskania jego zgody na wykonanie tych robót.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane tylko roboty, których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo osób lub mienia lub konieczność zapobieżenia awarii. Podstawą podjęcia takich robót jest sporządzony przez Wykonawcę protokół konieczności przedstawiony Zamawiającemu po dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Zamawiający pokrywa wartość tych robót, jeżeli konieczność ich wykonania nie powstała z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli zachodzi konieczność znacznego podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, o który mowa w ust. 2, powinien jednak uczynić to niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Takie odstąpienie od umowy nie rodzi skutku w postaci obowiązku zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy.

§12

Realizacja budowy

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonymi w przepisach prawa budowlanego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną.

- Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze socjalne.

- Zamawiający wskaże miejsce poboru mediów, tj. energii elektrycznej wody oraz zrzutu ścieków. Pełne koszty pobranych mediów i przyłączy poniesie Wykonawca.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie nie późniejszym niż siedmiu dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

§13

Roboty zanikające

- Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie i odbiór przez Inspektora Nadzoru. Przystąpienie do sprawdzenia i odbioru robót powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru.

- Wykonanie robót, o których mowa w ust. 1, stwierdza się wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie, jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót lub inne przepisy techniczno - budowlane.

§14

Kontrola jakości

Inspektor Nadzoru podczas sprawdzeń i odbioru może żądać wykonania pomiarów dodatkowych. Wykonawca będzie ponosić koszty pomiarów, jeżeli wykażą one, że pomiary zasadnicze były nieprawidłowe.

§15

Ubezpieczenia

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonywane roboty budowlane oraz materiały i urządzenia od chwili przejęcia placu budowy aż do przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia końcowym protokołem zdawczo — odbiorczym (odbiór końcowy).

- Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej i cywilnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu szkód powstałych w czasie wykonywania zamówienia, Wykonawca winien zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczenia.

- Ubezpieczeniu podlegają:

- roboty budowlane, obiekty budowlane, budowle, urządzenia i mienie ruchome związane z prowadzeniem robót,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

- Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

- Ubezpieczenie winno być zawarte na okres obejmujący, co najmniej czas wykonywania umowy.

- Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nieodzyskane od instytucji ubezpieczeniowej będą obciążały Wykonawcę.

§16

# Termin wykonania zamówienia

- Przedmiot zamówienia wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi wynikającymi z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej załączniki Wykonawca wykona w terminie (maksymalnie 90 dni - licząc od dnia przekazania placu budowy) tj. do dnia .......................... .

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustała się na dzień przekazania placu budowy tj. ............................... .

- Wraz z przekazaniem placu budowy Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć dziennik budowy i pozwolenie na budowę.

§17

Odbiór

- Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia określonego w umowie po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

- Ustała się następujące rodzaje odbiorów:

- robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości i jakości robót, których ocena nie byłaby możliwa w toku dalszej realizacji;

- częściowe, polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót ustalonych w szczegółowym harmonogramie;

- końcowy, polegający na ocenie wykonanych robót oraz całkowicie wykonanego przedmiotu zamówienia;

- ostateczny, po zakończeniu okresu gwarancji.

- Od daty dokonania odbioru końcowego liczy się bieg terminu okresu gwarancyjnego.

- Po zakończeniu robót przewidzianych umową, a przed dokonaniem odbioru końcowego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu operat obejmujący zbiór wszystkich dokumentów umownych (w tym pomiar geodezyjny powykonawczy), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania umowy, wyników przeprowadzonych badań, prób, sprawdzeń, zestawienie rodzajów i ilości wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz rozliczenia wynagrodzeń za ich wykonanie. Operat winien zawierać także część opisową wykonania przedmiotu zamówienia zawierającą m. in. sposób, tryb i czas wykonania. Poprawność sporządzenia operatu i jego kompletność stwierdza Inspektor Nadzoru przed dokonaniem odbioru końcowego.

§18

Przygotowanie odbioru i wyznaczenie terminu odbioru

- Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, nie później niż 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, sprawdzeń lub rozruchów.

- Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym, wymaganych prób i sprawdzeń, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodności wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia na piśmie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

- Odbiór winien być przygotowany przez Wykonawcę sprawnie i z należytą starannością. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna odbiór w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. O wyznaczonym terminie odbioru Zamawiający zawiadamia uczestników odbioru.

- Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Podwykonawców, przy pomocy, których wykonał zamówienie będące przedmiotem odbioru, o wyznaczonym terminie odbioru.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dziennika budowy, zaświadczeń właściwych jednostek 1 organów, protokołów technicznych, niezbędnych świadectw kontroli jakości oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót budowlanych.

§19

Czynności odbioru

- Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru lub inny upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

- W czynnościach odbioru winni uczestniczyć:

- Kierownik Budowy,

- Inspektor Nadzoru,

- Przedstawiciel Zamawiającego

- Przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

- Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, Zamawiający może odmówić odbioru. Stwierdzone przy odbiorze wady i usterki umieszcza się w specjalnym wykazie stanowiącym załącznik do protokołu, z podaniem terminu ich usunięcia.

- Usterki i wady Wykonawca usuwa na swój koszt.

§20

Wady wykonania

Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. Wyznaczenie terminu odbioru zostanie dokonane ponownie w trybie przewidzianym w §18 ust. 3;

- nie nadające się do usunięcia - Zamawiający wykonuje usprawnienia określone w §29 ust. 1.

§21

Roboty dodatkowe w toku odbioru

Jeżeli w toku czynności odbioru wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych w przedmiocie odbioru, warunkujących jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca wykona te roboty na podstawie odrębnego zamówienia na zasadach określonych w § 11 ust. 2.

§22

Instrukcje użytkowania

- Wykonawca najpóźniej w dniu zakończenia odbioru, jest obowiązany doręczyć Zamawiającemu instrukcje użytkowania urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę.

- Jeżeli Wykonawca nie dostarczył instrukcji w wyżej określonym terminie, odpowiada za szkody wynikłe w następstwie niewłaściwego użytkowania urządzeń.

§23

Protokół odbioru

- Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru, który powinien zawierać w szczególności:

- określenie przedmiotu odbioru,

- miejsce sporządzenie protokołu,

- datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

- oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze z podaniem charakteru w jakim uczestniczyły,

- wykaz dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie odbioru,

- spis ujawnionych wad i usterek,

- decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia przedmiotu umowy,

- oświadczenia i wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze,

- podpisy uczestników odbioru

- pomiar powykonawczy geodezyjny, dokumentację techniczną powykonawczą przekazaną przez Wykonawcę Zamawiającemu,

- Odmowa podpisania protokołu przez któregokolwiek z uczestników odbioru jest odnotowywana w protokole.

- Protokół odbioru sporządza się, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonawca jest obowiązany przekazać Podwykonawcy, w terminie 7 dni od daty dokonania odbioru wyciąg z protokołu, w części dotyczącej Podwykonawcy.

§24

Komisja

- Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weźmie udziału w odbiorze, Zamawiający dokona odbioru przez powołaną do tego komisję w dniu przewidzianym do odbioru. Protokół sporządzony z takiego odbioru jest równoznaczny z protokołem odbioru opisanym w § 23.

- Koszty związane z uczestnictwem komisji w odbiorze obciążają Wykonawcę i zostaną potrącone z jego wynagrodzenia.

- Brak udziału w odbiorze innych uczestników odbioru niż Inspektor Nadzoru i Wykonawca, nie wstrzymuje wykonania odbioru, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

§25

# Gwarancja

Wykonawca udziela gwarancji należytej jakości wykonania robót (min. 36 msc. licząc od terminu odbioru końcowego): ..............................

§26

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady zmniejszające wartość przedmiotu zamówienia. Taka sama odpowiedzialność obciąża Wykonawcę w przypadku, gdy w przedmiocie zamówienia wystąpią wady powodujące ograniczenie w realizacji celów, dla których przedmiot ten miał być przeznaczony.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru ora zza wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru.

- Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań projektowych, których wprowadzenia zażądał oraz za wady dostarczonych materiałów i urządzeń.

§27

Uprawnienia z tytułu rękojmi

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi, wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem - obciążyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub jego części zgodnie z przeznaczeniem:

- odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji,

- żądać zwrotu zapłaconego już wynagrodzenia i naprawienia szkody,

- żądać bezpłatnego wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

- W razie odebrania przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający może:

- żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego niedotrzymania usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości.

- W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi i skorzystania Zamawiającego z uprawnienia do obniżenia wynagrodzenia, zostaje to zrealizowane w pierwszym rzędzie poprzez potrącenie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. O ile nie będzie to możliwe, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty, która winna być dokonana nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, chyba, że w wezwaniu określono inny termin.

§28

Stwierdzenie istnienia wad

- Po wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 14 dni roboczych od daty jej ujawnienia.

- Istnienie wady powinno być potwierdzone protokołem. O dacie i miejscu oględzin, mających na celu określenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie na 3 dni przed dokonaniem oględzin. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości techniczno - organizacyjne Wykonawcy, przy czym termin ten nie powinien być dłuższy niż 30 dni.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady robót w toku ich wykonywania, może wezwać Wykonawcę do usunięcia tych wad oraz przyczyn powodujących ich powstanie, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Koszt usunięcia wad oraz skutki opóźnienia terminu zakończenia wykonania umowy obciążą Wykonawcę.

§29

Usunięcie wad

- Strony mogą uzgodnić, że wady usunie Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Usunięcie wad winno być potwierdzone protokołem.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie usunięcia wad, uważa się, że wady nie nadają się do usunięcia.

§30

Wygaśnięcie uprawnień z tytułu rękojmi

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają:

- po upływie 3 lat - w stosunku do budynku (obiektu budowlanego),

- po upływie 1 roku – za roboty pozostałe.

- Bieg terminu, po upływie, którego wygasają uprawnienia z rękojmi, rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy i Podwykonawców, w dniu zakończenia przez Zamawiającego czynności odbioru przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, także po upływie terminów, o którym mowa w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów.

§31

Odszkodowania

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, na niżej opisanych zasadach.

- Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości:

- 0,1 % wynagrodzenia umownego w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki,

- jeżeli zwłoka przekroczy 30 dni kalendarzowych, kara będzie wynosiła 0,3 % wynagrodzenia umownego zarówno za pierwsze 30 dni zwłoki jak i kolejne 30 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki,

- 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy następny dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady -w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot zamówienia za każdy dzień zwłoki, liczonej od dania wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy bez ważnej przyczyny albo za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

- Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się z umowy spowodowane przypadkami siły wyższej. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do poinformowania na piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powoływania się na jej zaistnienie. Po zakończeniu trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą strona poszkodowana niezwłocznie poinformuje na piśmie drugą stronę o podjęciu realizacji umowy.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

§32

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny ofertowej, tj. ....................... (słownie: ......................................... zł ............./100) w formie pieniężnej.

- W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę roszczeń Zamawiającego wynikających z umowy, Zamawiający może skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujących terminach:

- 30 % w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi, gwarancji.

- 70 % w ciągu 30 dni po odbiorze przedmiotu umowy.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust. 1 wysokość zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości robót lub, jeżeli z powodu zwiększenia się wartości robót należałoby zabezpieczenie zwiększyć, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go o to przez Zamawiającego.

- W chwili odstąpienia Wykonawcy od wykonania umowy, bez określonego umową wypowiedzenia oraz nie wywiązanie się z warunków gwarancji (rękojmi), zabezpieczenie należytego wykonania umowy zatrzymuje Zamawiający.

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pisemny wniosek Wykonawcy w terminach określonych w ust. 4.

§33

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje Wynagrodzenie.

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego przyjętego w ofercie Wykonawcy i zaakceptowane go przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ustała się na kwotę .......................... (słownie: ........................................................................ złotych ............/100) + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Na dzień podpisania umowy stawka podatku VAT wynosi ....... %.

- Wynagrodzenie Wykonawcy łącznie z ......... % podatkiem VAT wynosi .................................. (słownie: ...................................................................... złotych ............./100).

- Ceny jednostkowe nie podlegają zmianie w czasie realizacji zamówienia.

- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zapłatę wynagrodzenia za wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy objętych umową.

- Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowych stosownie do postępu robót i dokonywanych odbiorów częściowych zgodnie z szczegółowym harmonogramem.

- Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie przelewem bankowym z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy: ................................................ .

§34

Faktury

- Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy lub jego części następować będzie na podstawie faktur za wykonane i odebrane roboty, wystawiany zgodnie ze szczegółowym harmonogramem wykonywania robót.

- Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturami przejściowymi nie może przekroczyć 85 % wynagrodzenia umownego.

- Wykonawca wystawi faktury:

- nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odbioru częściowego,

- nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty odbioru końcowego.

- Zamawiający dokonuje sprawdzenia poprawności sporządzonego przez Wykonawcę rozliczenia:

- częściowego — w terminie 10 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia kompletnych dokumentów rozliczeniowych,

- końcowego — w terminie 21 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia kompletnych dokumentów rozliczeniowych

W imieniu Zamawiającego zasadność wystawienia faktury i potwierdzenia kwoty do wypłaty dokonuje Inspektor Nadzoru.

- Terminy, o których mowa powyżej, zwiększone o 20 dni roboczych dla odbiorów częściowych i 9 dni roboczych dla odbioru końcowego, są jednocześnie terminami płatności wynagrodzenia za te roboty.

- Wykonawca będzie zawiadamiał z wyprzedzeniem 3 dni roboczych o zamiarze złożenia faktury i przewidywanej kwocie wynagrodzenia.

- Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Dokonanie zapłaty przez Zamawiającego w ciągu 21 dni kalendarzowych od terminu płatności, nie powoduje naliczania odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie.

- Dokonanie zapłaty przez Zamawiającego w terminie dłuższym niż określony w ust. 8 może powodować naliczanie ustawowych odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie.

§35

Zmiana umowy

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§36

Odstąpienie od umowy

- Każda ze stron może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

- Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 3 miesiące.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty faktur;

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Odstąpienie od umowy określone w ust. 2 pkt. la) i pkt. 2a) niniejszego paragrafu nie jest zawinionym odstąpieniem od umowy i nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do zapłaty kary umownej.

§37

Obowiązki odstępującego od umowy

- W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca jest zobowiązany do:

- sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia,

- zabezpieczenia przerwanych robót w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

- sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń konstrukcji „ których pozostawienie na placu budowy jest niezbędne,

- wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających.

§38

Rozstrzyganie sporów

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§39

Postanowienia szczególne

- Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do dokumentacji bezwzględnie wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

- Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego w przypadku:

- zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy,

- warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuację prac lub niszczących zaawansowanie robót,

- zlecenia robót dodatkowych i zamiennych o ile te roboty nie były wykonywane z przyczyn za które odpowiada Wykonawca.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy może ulec przesunięciu jedynie o ilość dni potwierdzonych wpisami Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy o niemożliwość realizacji robót z uwagi na wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 2 i w których obowiązujące przepisy nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót.

- Wpisy, o których mowa w ust. 3 wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego w postaci aneksu dotyczącego terminu realizacji.

- Przed zawarciem umów z podwykonawcami Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności materialnej i finansowej względem Podwykonawców.

- Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu pomiędzy podmiotami trzecimi.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego, ustawy Prawo zamówień publicznych.

§40

Ilość egzemplarzy umowy

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

- dwa egzemplarze Zamawiający,

- jeden egzemplarze. Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA

1. ............................................				1. ...............................................

2. ............................................