# Załącznik nr 3 do SIWZ

# PROJEKT UMOWY Nr ZP. 342 – 04/2008

z dnia ................................

Zawarta w dniu .....................r. w Skarszewach pomiędzy Gminą Skarszewy, w imieniu której działa Urząd Miejski w Skarsezwach, mającą siedzibę w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 18, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

## Dariusza Skalskiego 	-	Burmistrza Skarszew

przy udziale:

## Mirosławy Drzymalskiej    	-   	Główny Księgowy Urzędu Miejskiego

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

### ..........................		- 	.............................

została zawarta umowa o następującej treści

§1

Przedmiot zamówienia

Zgodnie z przetargiem nieograniczonym Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

###### Remont drogi o nawierzchni bitumicznej Demlin – Nowe Gołębiewko,

###### gmina Skarszewy:

Na przedmiot zamówienia składa się:

- Cząstkowe uzupełnienie nawierzchni drogowych – ok. 1.500,00 m2 tj.:

  - warstwa ścieralna asfaltobetonowa – gr. 4 cm,

  - warstwa profilowa (75 kg/m2)  – gr. 3 cm – wraz ze skropieniem,

- Uzupełnienie poboczy do rzędnej na remontowanym odcinku drogi.

§ 2

Terminy wykonania

            - Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia w terminie ................. (30 dni - licząc od dnia przekazania placu budowy).

            - Harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania przedmiotu umowy uwzględniający etapy i terminy określone w § 2 zostanie dostarczony przez Wykonawcę w terminie do 3 dni od podpisania umowy, po akceptacji przez Zamawiającego będzie załącznikiem do umowy. Harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na każde wezwanie Zamawiającego.

            - Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego (wystawienia świadectwa przyjęcia).

§ 3

Wymagania i płatności

- Ustala się maksymalną wartość nominalną zobowiązania Zamawiającego: 100.000,00 zł brutto (słownie: stotysięcy złotych 00/100).

- Ustala się na podstawie oferty stanowiącej załącznik do niniejszej umowy stawki jednostkowe m2:

- Cząstkowe uzupełnienie nawierzchni drogowych (ok. 1.500,00 m2): ..................................... zł brutto/m2,

- Uzupełnienie poboczy do rzędnej na remontowanym odcinku drogi: ...................... zł brutto/ m2.

- Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy zostanie ustalone w oparciu o przedstawiony przez Wykonawcę kosztorys powykonawczy przy uwzględnieniu stawek określonych w pkt 2 i nie przekroczy kwoty określonej w pkt 1.

- Stawki określone w punkcie 2 zawierają wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z umowy i oferty oraz wszelkie koszty robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, dozoru, obsługi geodezyjnej, prób, odbiorów i pomiarów oraz inne koszty niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji.

- Rozliczenie za wykonane zamówienie odbędzie się na podstawie faktury końcowej.

- W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone w § 10 umowy.

- Podstawę fakturowania będzie stanowił protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego.

- Faktura za prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego, na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze, z zastrzeżeniem punktu 6.

- Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wynagrodzenia za opisane w umowie roboty.

§ 4

Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie w ustalonym terminie z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami dokumentów umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy aż do momentu odbioru oraz pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w trakcie realizacji robót.

- Do obowiązków Wykonawcy należy przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. na terenie obiektu oraz dokonanie niezbędnych uzgodnień z zarządcą drogi. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy oraz zabezpieczyć teren budowy, a także zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa na swój koszt.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci.

- Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty z należytą starannością. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania oraz usunięcia wad.

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do wskazanych materiałów dokumenty dopuszczeniowe: certyfikaty, deklaracje zgodności z PN, aprobaty techniczne w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją lub inne wymagane. Na żądanie Zamawiającego, w zakresie zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy, Wykonawca zapewni – na własny koszt, potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy oraz materiałów do wykonania badań.

- Do obowiązków Wykonawców należy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawców (jeśli występują).

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru robót.

- Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie czynności związanych z przygotowaniem przedmiotu umowy do odbioru umowy do odbioru końcowego i przekazania Zamawiającemu.

- Do odbioru końcowego strony przystąpią w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do usunięcia wad ujawnionych podczas odbioru i w okresie gwarancji.

- Do obowiązków Wykonawcy należy ścisła współpraca z Zamawiającym w czasie realizacji zamówienia.

§ 5

Zamawiający

- W imieniu Zamawiającego funkcję inspektora nadzoru sprawować będzie Pan Jerzy Krajnik.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie w dniu podpisania umowy niezbędnych materiałów związanych realizacją przedmiotu zamówienia,

- protokolarne przekazanie placu budowy na 2 dni przed rozpoczęciem robot budowlanych,

- sprawowanie nadzoru budowlanego nad robotami przewidzianymi niniejszą umową (inspektor nadzoru),

- wskazanie punktu poboru wody oraz miejsca na zaplecze socjalno – magazynowe,

- terminowa zapłata faktury,

- dokonywanie odbioru robót ulegających zakryciu bądź zanikających, odbiorów częściowych, odbioru końcowego robót (inspektor nadzoru przy udziale Zamawiającego).

- Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeń budowy.

§ 6

Odbiory

- Do dokonania odbioru Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru niezbędne i żądane prze niego dokumenty, w szczególności wymagane świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranych robót.

- Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego nastąpi nie później niż w terminie 14 dni, licząc od daty zgłoszenia Wykonawcę gotowości do odbioru potwierdzonej przez inspektora nadzoru.

- Odbiór końcowy może nastąpić tylko wtedy, gdy komisja nie stwierdzi żadnych wad czy usterek w przedmiocie odbioru.

§ 7

Gwarancje

- Wykonawca udziela na piśmie (min. 12 miesiące) …………. miesięcznej gwarancji na wykonanie roboty.

- Bieg gwarancji liczy się od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Na urządzenia dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę obowiązuje gwarancja podana w dokumentach gwarancyjnych producenta. Bieg gwarancji liczy się od daty ich odbioru. Przy odbiorze końcowym Wykonawca przedłoży sposób organizacji serwisu gwarancyjnego zapewniający niezwłoczne usuniecie awarii.

- Wykonawca obowiązany jest usunąć w ustalonym terminie na własny koszt wady stwierdzone w protokole końcowego odbioru robót oraz powstałe z jego winy wady wykonanych robót ujawnione w okresie gwarancji.

- Strony ustalają pierwszy przegląd w okresie gwarancji po upływie 6 miesięcy. Z przeprowadzonego przeglądu wykonanych robót strony sporządzają protokół, w którym wyszczególnią ewentualne wady i usterki określając jednocześnie termin ich usunięcia.

- Zamawiający (poprzez inspektora nadzoru) wyznaczy pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji.

- Jeżeli wady nie zostaną usunięte w ustalonym terminie Zamawiający niezależnie od dochodzonych kar umownych będzie uprawniony do zlecenia usunięcia wad innemu wykonawcy, a koszty usunięcia wad poniesie Wykonawca.

- Jeżeli ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą umożliwiały eksploatację lecz nie będą nadawały się do usunięcia, strony przewidują możliwość obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo potrąceń odpowiednich kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Gdy Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty wezwania go do zapłaty kosztów zastępczego usunięcia wad budowlanych, Zamawiający potrąci równowartość tych kosztów z wniesionego zabezpieczenia tytułem należytego wykonania umowy.

- W przypadkach spornych strony powołują rzeczoznawcę, którego koszty pokryje strona dla której wynik ekspertyzy będzie negatywny.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie: …………………………. w wysokości 5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania określonej w § 3 pkt 1 tj. ……......................................……………… zł (słownie:..………………………..………………………….) .

- Z wniesionego zabezpieczenia, o którym mowa w punkcie 1 (o ile Zamawiający uzna, że przedmiot zamówienia został należycie wykonany), 70 % zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty przekazania protokołem odbioru końcowego robót, a pozostałe 30 % wysokości wynagrodzenia mające pokryć roszczenia z tytułu rękojmi zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi na pisemny wniosek Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku jej nie dochowania Zamawiający przeznaczy na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy z faktur.

§ 9

Ubezpieczenia

- Wykonawca zawarł umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum ceny ofertowej (a w przypadku jej braku, przedstawił inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności)

- Wykonawca winien przed rozpoczęciem robót zawrzeć umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu strat i szkód, za które odpowiada na podstawie niniejszej umowy:

  - ubezpieczenie robót, materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego stanowiących przedmiot umowy do wysokości minimum ceny umownej,

  - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy w zakresie szkód będących następstwem nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,

- Wykonawca nie zostanie dopuszczony do robót, jeśli nie zawrze wymaganych w pkt. 2 ubezpieczeń. Wykonawca w terminie 5 dni przed przekazaniem terenu budowy przedłoży Zamawiającemu stosowne polisy ubezpieczeniowe. Zamawiający do czasu przedłożenia dokumentów ubezpieczeniowych nie przekaże terenu budowy, a zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

§ 10

Kary umowne

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego -10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

- w przypadku zwłoki w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,5 % należnego wynagrodzenia za ten przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad lub niedoróbek,

- za spóźnienie w usunięciu wad z tytułu gwarancji jakości wydanego Zamawiającemu dzieła budowlanego, w wysokości 0,5 % za każdy dzień opóźnienia.

  - Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

  - Kary umowne dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy.

  - Wykonawcy przysługuje prawo wystąpienia o odsetki ustawowe za opóźnienie zapłaty przez Zamawiającego.

§ 11

Koordynacja robót

Ze strony Wykonawcy funkcje kierownika budowy pełnić będzie: ...........................………… .

§ 12

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach przewidzianych w przepisach Kodeksu Cywilnego w szczególności w art. 656 K.C. oraz na podstawie art. 145 ustawy P.Z.P.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany Wykonawcy w przypadku stwierdzenia przerwy w realizacji robót powyżej 14 dni, nie będących przerwą technologiczną.

- Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej i mogą być dokonane wyłącznie w przypadku określonym w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przekazane w rozumieniu art. 509 Kodeksu cywilnego bez zgody Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy.

- Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego a jeden dla Wykonawcy i wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.

- Integralnymi częściami umowy są:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Oferta Wykonawcy,

- Harmonogram rzeczowo - finansowy (Wykonawca dostarczy go w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy).

ZAMAWIAJĄCY 					WYKONAWCA